

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | *A la fecha, el proyecto MyZenith ha completado satisfactoriamente dos Sprints de desarrollo y actualmente nos encontramos a la mitad del tercer Sprint, enfocado en las funcionalidades avanzadas.* |
| --- | --- |
| Objetivos | *Objetivo Específico 1: Diseñar la arquitectura de la aplicación MyZenith*  *Objetivo Específico 2: Desarrollar las funcionalidades principales\*\* con la implementación del módulo de recordatorios.* |
| Metodología | *Se mantiene la metodología \*\*Scrum\*\* como marco principal de trabajo.* |
| Evidencias de avance | *Evidencia de Diseño (Sprint 1):*  *Captura de pantalla del Diagrama de Entidad-Relación (DER) de la base de datos, que justifica la estructura y escalabilidad de los datos de salud del usuario (nutrición, recordatorios) y demuestra la competencia de análisis y Resolución de Problemas. 2.*  *Evidencia de Producto (Sprint 2):*  *Captura de pantalla de la aplicación móvil funcional mostrando el módulo de calendario/recordatorios implementado y la pantalla de autenticación operativa. Esto da cuenta del avance en la Implementación de Módulos Base y la competencia de Diseño y Desarrollo de Software.* |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
|  |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis y Resolución de Problemas  Diseño y Desarrollo de Software  Gestión de Proyectos | Diseño y Arquitectura  Implementación de Módulos Base  Funcionalidades Avanzadas  Pruebas e Integración  Despliegue y Documentación | Figma, Documentación de Firebase  React Native, Firebase Auth/Firestore.  Servidor de despliegue, Herramientas de documentación. | *3 semanas*  *2 semanas*  *3 semanas* | *todo el equipo de desarrollo*  *todo el equipo de desarrollo*  *todo el equipo de desarrollo* | *Se identificaron diversos problemas a la hora de identificar los requerimientos y el objetivo principal del proyecto, a pesar de ello se pudo sacar adelante los avances establecidos para el mismo.* | *los avances actuales están en estado funcional* | *falta perfeccionar, formularios y temas visuales* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Sinergia del Equipo: Comunicación constante y conocimiento compartido de la metodología Scrum.  Facilitación de herramientas de manera gratuita por parte de Azure.  Tecnología Base Conocida: La experiencia previa con React Native facilitó un desarrollo frontend rápido y eficiente en las etapas iniciales. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  no se identificaron modificaciones importantes ni eliminaciones durante el desarrollo de los avances del proyecto |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  las actividades retrasadas con la implementación de navegación entre las paginas del proyecto, tambien las pruebas unitarias individuales y algunas configuraciones estéticas. |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)